РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Садовая, 1, г. Партизанск, 692864 тел. 8(42363)62505 E-mail: ksppgo_partizansk@mail.ru

- ОТЧЕТ

- по результатам проведения контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств на благоустройство сквера, расположенного относительно ориентира здания ул.Индустриальная, д.11, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа»

Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Решение Думы Партизанского городского округа от 01.10.2021 № 297-Р «Положение о контрольно – счетной палате Партизанского городского округа, план работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Партизанского городского округа (далее - КСП ПГО) от 04.03.2024 №01-04/30.

Должностные лица Контрольно-счетной палаты, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: руководитель контрольного мероприятия - председатель КСП ПГО - Житяйкина Елена Александровна, аудитор - Попкова Виктория Викторовна.

Краткая характеристика сферы деятельности объектов контроля и (или) сферы предмета контроля:

Администрация Партизанского городского округа (далее – администрация ПГО, или Заказчик) зарегистрирована в качестве юридического лица 22.01.1998, ОГРН 1022500802026 дата присвоения 10.12.2002.

Организация состоит на налоговом учете по месту нахождения – в Межрайонной инспекции ФНС РФ №8 по Приморскому краю, ИНН 2509000230, КПП – 250901001, дата постановки на учет – 12.08.1993.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности администрации ПГО является деятельность органов местного самоуправления городских округов (код ОКВЭД 84.11.32), дополнительные виды деятельности не зарегистрированы.

Главой Партизанского городского округа является Бондарев Олег Анатольевич, назначенный на должность постановлением главы Партизанского городского округа от 19.04.2024 года  №57-пг на основании решения Думы ПГО от 19.04.2024 №91.

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации ПГО Утенкова Светлана Николаевна, назначена на должность согласно приказу от 14.12.2006 №148-ра.

- По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств на благоустройство сквера, расположенного относительно ориентира здания ул. Индустриальная, д.11, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» составлен акт от 19.07.2024 №1.

Наименование объекта (территории общего пользования) - Сквер «Лозовый», расположенный относительно ориентира здания ул. Индустриальная, д. 11 - указано в пункте 2 адресного перечня территорий Приложения № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа № 1420 – па от 29 августа 2017 года (далее – муниципальная программа, Программа).

Проверкой установлено, что все работы по созданию и благоустройству сквера «Лозовый» производились в 2019 – 2024 годы. Работы произведены на основании проектно-сметной документации, схемы планировочной организации земельного участка и иных документов.

Проверкой охвачены документы бухгалтерского (бюджетного) учета, муниципальной казны, реестр муниципальной собственности, данные ЕИС в сфере закупок.

Реализация мероприятий по благоустройству Сквера «Лозовый» предусмотрена в рамках мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования ПГО» муниципальной программы, последовательно, путем создания и благоустройства соответствующих зон: Зона 1 - Концертная, Зона 2 - Сказочная, Зона 3 – Игровая, Зона 4 – Спортивная, а также проведение иных мероприятий:

2019 год: выполнены топографо-геодезические и проектные работы;

2020 год: проектные работы, экспертиза проектно-сметной документации, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство брусчатки на площадках зон:  «Концертная» и  «Спортивная», устройство резинового покрытия на спортивных площадках, установка ограждения на волейбольной площадке, установка садово-парковых диванов, скамеек, урн, установка спортивных тренажеров, концертной сцены;

2021 год: регистрация прав на земельный участок, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, бетонного основания детской площадки, установка малых архитектурных форм, установка памп-трека, ремонт ограждения, стилизация существующих объектов сквера под «сказочный домик» и «мельницу»;

2022 год: устройство резинового покрытия детской площадки, установка малых архитектурных форм на детской площадке;

2023 год: корректировка проектной документации, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, установка малых архитектурных форм в зоне «Сказочная»;

2024 год: устройство наружного освещения сквера.

Перечень работ и исполнителей прилагается (Приложение №1 к отчету).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

Правила благоустройства территории Партизанского городского округа, утверждены решением Думы ПГО от 29.09.2017 №442 (далее – Правила).  На основании Правил, организация работ по благоустройству территорий обеспечивается лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями соответствующих земельных участков, зданий и сооружений. На основании части 2 статьи 2 Правил, зоны отдыха – территории (парки, скверы), предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха населения. Скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. Сквер «Лозовый» является объектом муниципальной собственности, подлежит учету в бухгалтерском учете и реестре муниципальной собственности.

- Расходы на осуществление работ по созданию и благоустройству сквера «Лозовый» производились за счет субсидий из федерального, краевого бюджета и средств местного бюджета.

- Проектирование работ по благоустройству земельного участка по сквер по адресу ул. Индустриальная, д.11, начато в 2019 году. Участок был разбит на 4 зоны(концертная, сказочная, игровая, спортивная). Работы по благоустройству сквера, в соответствии с проектом начаты с 2020 года. Регистрация собственности Партизанского городского округа на земельный участок произведена 01.04.2021.

На основании выписки ЕГРН земельному участку присвоен вид разрешенного использования – территория общего пользования, кадастровый номер 25:33:180123:73, площадью 20273 кв.м., кадастровая стоимость 26 183,9 рублей, свидетельство о праве собственности от 01.04.2021 №25:33:180123:73-25/064/2021-4.

В соответствии с положениями п. 1, 4 ст. 1 «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственность ПГО», утвержденного решением Думы ПГО от 29.02.2008 №514, земельный участок включен в реестр муниципальной собственности с 01.04.2021 под реестровым номером №4226 (выписка из реестра от 27.06.2024 №2515).

- На основании абз. 4 п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 утвержден Классификатор видов разрешенного использования земельных участков (далее - Классификатор).

Земельный участок по адресу ул. Индустриальная, д.11 используется под сквер поселка Лозовый, следовательно, на основании классификатора (Приложение к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412) наименование вида разрешенного использования данного земельного участка «Отдых (рекреация)», код (числовое обозначение) равен 5. Администрацией ПГО присвоен указанному земельному участку вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования», код 12.

- Общая сумма расходов на создание и благоустройство сквера «Лозовый» и вложенных бюджетных средств в муниципальное имущество по состоянию на 01.01.2024 составила 25 936 976,06 рублей, в том числе: 2019 год – 389 171,14 рублей, 2020 год – 10 095 640,79 рублей, 2021 год – 8 537 718,53 рублей, 2022 год – 4 606 633 рублей, 2023 год – 2 307 812,60 рублей.

Указанные бюджетные средства предусмотрены муниципальной программой «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа № 1420 – па от 29 августа 2017 года в целях благоустройства территории общего пользования - Сквера «Лозовый».

Расчет произведен на основании представленных оборотно-сальдовых ведомостей и карточек по счетам 106.31, 302.26, 302.31, контрактов, отчетов по муниципальной программе, актов выполненных работ и иных документов.

- Администрацией ПГО бухгалтерский учет расходов (расчетов) на создание и благоустройство сквера «Лозовый ведется на разных счетах, одни как затраты, другие как вложения в муниципальную собственность. Администрацией при учете расходов за счет бюджетных средств не учтено, что объектом имущества является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Финансовые вложения в объеме фактических затрат на составные части объекта имущества после завершения процесса работ и их оплаты принимаются к бюджетному учету и увеличивают стоимость объекта муниципальной собственности.

- В соответствии с пунктом 2.1.6. Учетной политики администрации Партизанского городского округа (далее – Учетная политика АПГО), организация работы по принятию к учету и выбытие материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия), действующей в соответствии с Приложением 7 к Учетной политики администрации Партизанского городского округа «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов» (далее – Положение о комиссии).

Решения в отношении объектов, размещенных относительно ориентира здания ул. Индустриальная, д. 11 (в т.ч. определение категории нефинансовых активов) комиссией не принимались. Предусмотренные пунктом 1.13 Положения о комиссии первичные учетные документы комиссией не оформлялись.

- Объект, расположенный относительно ориентира здания ул. Индустриальная, д. 11 - Сквер «Лозовый» в реестре муниципального имущества не значится. Решение о принятии к учету указанного объекта – сооружения комиссия не принимала.

- Объект, расположенный относительно ориентира здания ул. Индустриальная, д. 11 - Сквер «Лозовый», как объект учета муниципального имущества и учета казны отсутствует, стоимость его не сформирована. Следовательно, конечный результат вложения бюджетных средств в объект муниципального имущества, в размере 25 936 976,06 рублей, не достигнут.

- Положения пункта 3.1.12 Учетной политики АПГО о передаче в казну ПГО затрат при проведении  работ по благоустройству общественных территорий приведшие к формированию вновь вводимых элементов обустройства   территории (в т.ч. покрытий) в целях объединения в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств для дальнейшего учета в составе сооружения (парка, сквера, площади и т.п.) не соответствуют требованиям пункта 34 Инструкции №157н, в соответствии с которыми, решение о принятии к учету объектов принимаются Комиссией исходя из экономического содержания проводимых работ, ожидаемого результата и особенностей эксплуатации.

- При проведении в ходе проверки осмотра объектов благоустройства сквера «Лозовый», было выявлено повреждение МАФ, отсутствие ухода и обслуживания объекта (заросший травой, несколько лет не убиралась листва и ветки, присутствует не вывезенный грунт, повреждено ограждение, отсутствует освещение, видеонаблюдение). Приложение к отчету «Фотоотчет».

При проведении в ходе проверки осмотра объектов благоустройства сквера «Лозовый», было выявлено повреждение крепления для подвески цепи с сиденьем на крыше садово-парковой качели и некачественное выполнение работ по установке малых архитектурных форм (МАФ).

На основании технического задания, установка фигур (медведь, тигр, медведь и девочка) производится на бетонные постаменты (фундаменты). Проверкой установлено, отсутствие постаментов. Фактически фигуры установлены на тротуарные плиты, наличие которых не обеспечивает прочную связь с землей. Некачественная установка повлекло неустойчивость фигур и повреждение плит, на которые они установлены.

На основании пояснений Администрацией Партизанского городского округа в адрес подрядчика была направлена претензия по факту некачественно проведенных работ (крепление качели). На момент окончания проверки повреждения не устранены.

Администрация ПГО как собственник за проверяемый период не несло бремя содержания указанного муниципального имущества, расходы и издержки на его содержание и сохранение не несло.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:

- В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона N 402-ФЗ объект муниципальной собственности - Сквер «Лозовый» в бухгалтерском (бюджетном) учете не отражен. Общая сумма расходов на создание и благоустройство сквера «Лозовый» и вложенных бюджетных средств в муниципальное имущество по состоянию на 01.01.2024 составила 25 936 976,06 рублей.

- В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2023 N 163н, в разделе 1 реестра, отсутствуют наименование земельного участка и сведения о произведенном улучшении земельного участка.

- В нарушении положений пункта 4 статьи 1 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственность ПГО, утвержденного решением Думы ПГО от 29.02.2008 №514, муниципальное имущество - Сквер «Лозовый», не учтено в реестре муниципальной собственности Партизанского городского округа. Сведения о данном имуществе в реестр имущества ПГО не внесены.

- В нарушении пункта 3.9.1. Учетной политики АПГО, пункта 145 Инструкции N 157н бюджетный учет объектов, составляющих казну ПГО, осуществлен при отсутствии информации о данных объектах в реестре муниципального имущества.

- В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона N 402-ФЗ, пунктов 254, 256 Инструкции N 157н, Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н, администрацией в регистрах бухгалтерского учета недостоверно отражены операции по вложениям в движимое имущество в размере 5 279 795,66 рублей, что привело к искажению (занижению) данных Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503768) к Балансу (ф. 0503730) на отчетные даты 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024.

- В нарушение пункта 2.1.6. Учетной политики администрации Партизанского городского округа, пунктов 1.9.  и 1.13. Положения о комиссии по поступлению и выбытию активов, комиссией решения о принятии к учету объектов не принимались, первичные учетные документы комиссией не оформлялись.

- В нарушение статьи 210 ГК РФ, пункта 4  статьи 6 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственность ПГО, утвержденным решением Думы ПГО от 29.02.2008 №514, Правил благоустройства территории Партизанского городского округа, утвержденными решением Думы Партизанского городского округа от 29 сентября 2017 г. № 442, Администрацией Партизанского городского округа не организованы сохранность, уборка и содержание объекта муниципальной собственности - сквера «Лозовый» (сооружения, территория, игровое и спортивное оборудование).

Контрольно-счетной палатой Партизанского городского округа по результатам проверки сопроводительным письмом от 19.07.2024 №01-05-230 Главе ПГО направлен для подписания и рассмотрения Акт №1 от 19.07.2024. Администрацией ПГО указанный документ зарегистрирован входящим от 19.07.2024 №1.2-02-8807.

Подписанный экземпляр акта и возражения в установленный срок 29.07.2024 не поступили. На момент составления настоящего отчета подписанный экземпляр акта от 19.07.2024 №1 в Контрольно-счетную палату не возвращен.

По результатам проверки вынесено и направлено в администрацию ПГО представление от 07.08.2024 №3 о принятии мер, направленных на устранение нарушений требований законодательства и муниципальных нормативно правовых актов.

Председатель                                                                             Е.А. Житяйкина