|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ул. Садовая, 1, г. Партизанск, 692864 тел. 8(42363)62505 E-mail: ksppgo_partizansk@mail.ru | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия - экспертизы муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» и проекта постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа»

18.08.2025                                                                                                                              №76

Настоящее заключение составлено по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия - экспертизы муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» и проекта постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа».

Экспертиза проведена, заключение подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 8 Решения Думы Партизанского городского округа от 01.10.2021 № 297-Р «Положение о Контрольно-счетной палате муниципального округа город Партизанск», статьи 10 Решения Думы Партизанского городского округа от 27.03.2015 №163-Р «Положение о бюджетном процессе в Партизанском городском округе», плана работы Контрольно-счетной палаты на 2025 год.

Экспертиза проведена председателем Контрольно-счетной палаты Житяйкиной Еленой Александровной на основании распоряжения от 13.08.2025 № 01-04/86.

Проект поступил в Контрольно-счетную палату Партизанского городского округа 13.08.2025, с сопроводительным письмом от 12.08.2025 № 1.2-02-3/5373, вместе с проектом представлены  лист согласования проекта постановления, финансово-экономическое обоснование к Проекту постановления, заключение на проект отдела правового обеспечения администрации.

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые, правовые акты, документы и материалы:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти";

- Устав муниципального округа город Партизанск;

- Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 26.08.2013 № 890-па;

- Решение Думы муниципального округа город Партизанск от 11.12.2024 №171-Р (ред. от 27.06.2025) «О бюджете Партизанского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па;

- Иные нормативно правовые акты.

Финансово-экономическая экспертиза проекта проведена с целью проверки обоснованности разработки, принятия и его соответствия требованиям действующего законодательства, нормативных правовых и правовых актов.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. Разработчиком муниципальной программы и проекта постановления является отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – Разработчик).

Проект постановления предусматривает изменения в программе «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», в связи с принятием решения Думы Партизанского городского округа от 27.06.2025 № 209-Р «О внесении изменений в Решение Думы ПГО от 11.12.2024 года № 171-Р «О бюджете Партизанского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В программу вносятся следующие изменения:

- Бюджетные ассигнования на реализацию программы на 2025 год увеличены всего на 22 777,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет 22 777,5 тыс. руб., краевой бюджет – 0 тыс. руб.

- Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы №1 «Дорожная деятельность» объем бюджетных средств увеличен всего на 19 385,3 тыс. руб., из них на 2025 год увеличение составило 19 385,3 тыс. руб.;

- Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы №2 «Благоустройство территорий» объем бюджетных средств увеличен всего на 1 505,5 тыс. руб., из них на 2025 год увеличение составило 1 505,5 тыс. руб.

- В паспорте Отдельных мероприятий муниципальной программы «Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Отдельных мероприятий» увеличен на 2025 год в размере 1 886,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличиваются на ремонтные работы (крыши гаража и склада).

- Показатели (индикаторы муниципальной программы изменены следующим образом:

- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2025 год уменьшается на 0,28% (было 42,3% стало 42,02%).

Экспертизой установлено, что расчет данного показателя в муниципальной программе не приведен. Перечень дорог не отвечающим нормативным требованиям в программе отсутствует.

При анализе, предусмотренных Проектом постановления, значений показателей финансового обеспечения муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», установлено, что они по их предлагаемому общему значению, периоду в котором они отражаются, соответствуют показателям Решения Думы ПГО от 11.12.2024 № 171-Р (ред. от 27.06.2025) «О бюджете Партизанского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Однако, в муниципальной программе не соблюдаются принципы бюджетного законодательства, в частности адресности бюджетных средств (имущество, стоимость работ, содержание административно-управленческого персонала). Нарушения описаны далее по тексту.

2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения Подпрограммы №1 «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15.11.2021 года №1868-па» (Заключение от 31.03.2025 №37) в частности установлено следующее:

1) Неисполнение требований в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения:

- не осуществлено категорирование автомобильных дорог;

- не проводится паспортизация (актуализация паспортов) автомобильных дорог;

- не проводилась оценка технического состояния автомобильных дорог;

- не осуществляется повторный и текущий технический учет автомобильных дорог;

- планирование расходов бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществлялось без применения утвержденных нормативов финансовых затрат.

2) Показатель (индикатор) муниципальной программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» противоречат задаче Подпрограммы «Дорожная деятельность» и принципу эффективности использования бюджетных средств.

Администрации следует отразить в программе расчет данного показателя или изменить показатель, на другой, который будет свидетельствовать о выполнении работ.

Данными показателями могут быть:

1). Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;

2). Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;

3). Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения;

4). Протяженность отремонтированных автомобильных дорог;

5). Площадь отремонтированных автомобильных дорог (для ямочного ремонта);

6). Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог;

8). Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение).

9). Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах муниципального и местного значения (накопленным итогом);

10). Площадь (количество) отремонтированных ливневых канализаций (колодцев);

11) Другие показатели, характеризующие запланированные работы и адресность расходов бюджета.

Кроме того, в программе должны быть отражен порядок расчетов показателей и поименованы объекты подлежащие ремонту на плановый период (по годам).

Отсутствие информации о запланированных мероприятиях в сфере дорожного хозяйства и объектов, является причиной жалоб населения.

3. На мероприятие «Осуществление полномочий в области дорожного хозяйства» бюджетные ассигнования увеличены на 1 886,7 тыс. руб., однако виды работ и их объем в программе не отражено.

Администрацией не учтено, что мероприятиями и показателями программы являются выполнение работ в сфере дорожной деятельности и благоустройства и расходы бюджета определяются на основании муниципального задания и стоимости работ, или контрактов на выполнение работ.

На основании Бюджетного кодекса РФ из местных бюджетов финансируются, в том числе следующие функциональные виды расходов:

содержание органов местного самоуправления;

формирование муниципальной собственности и управление ею;

муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;

благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;

организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением радиоактивных);

содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов;

организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Таким  образом, расходы на содержание административно-управленческого персонала, в соответствии с бюджетным законодательством не могут  самостоятельным мероприятием и включаются в стоимость расходов бюджета на содержание дорог и благоустройство.

4. В программе отсутствуют мероприятия по инвестициям на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (приобретение специальной техники) и содержанию муниципального имущества (ремонты крыш).

Таким образом, в муниципальной программе  не предусмотрено мероприятие, отражающее адресный характер бюджетного финансирования (капитальные вложения в муниципальную собственность. Фактически указанные расходы бюджета включены в расходы по содержанию дорог и благоустройство, что нарушает принцип адресности бюджетных средств.

Аналогичные нарушения были установлены Контрольно-счетной палатой экспертизой муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» и проекта постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» представленного в Контрольно-счетную палату Партизанского городского округа, представленного 01.04.2025, с сопроводительным письмом от 27.03.2025 № 1.2-02-3/2042 (заключение №44 от 05.04.2025).

В заключении №44 от 05.04.2025 Контрольно-счетная палата предлагала Администрации муниципального округа город Партизанск устранить выявленные нарушения (замечания) и представить новый проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» на экспертизу.

Администрацией изменения в программу не произведены, выявленные нарушения (замечания) не устранены, повторно проект на экспертизу в Контрольно-счетную палату не направлялся.

Кроме того, при наличии отрицательного заключения Контрольно-счетной палаты, указанный (предыдущий) проект принят на основании постановления главы №1009-ПА от 27.06.2025г.

Отделом жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск повторно не исполнено предложение Контрольно-счетной палаты о приведении  в соответствие с требованиями законодательства муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па».

5. Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», использовалась актуальная программа, в редакции постановления №1009-ПА от 27.06.2025г. установлено следующее:

1) Ответственный исполнитель программы является отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального округа город Партизанск (далее - отдел жизнеобеспечения).

Куратор программы не поименован (зам. главы администрации).

В муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», внесены изменения следующими постановлениями: от 15.02.2022 г. № 192-па,  от 13.04.2022 г. № 613-па, _ от 08.06.2022 г. № 1033-па, от 19 июля 2022г. №1326-па, от  18 октября 2022 г. №1858-па, от  20 декабря 2022 г. №2209-па, от 20 февраля 2023г. №265-па, от 12 июля 2023г. № 1056-па, от 31.07.2023г. № 1146-па, от 06.02.2024г. № 215-па, от 02.04.2024г № 602-па, от 17 июля 2024г № 1239-па, от 02 октября 2024 г. № 1660-па, от 13 января 2025г. № 2-па; №1009-ПА от 27.06.2025г..

Основные изменения произведены в части финансирования программы.

- На основании постановления от 20 февраля 2023г. №265-па в качестве соисполнители МП в паспорт программы включен МКУ «АХУ», аналогичные изменения внесены в паспорта:

Подпрограмма №1 Дорожная деятельность Партизанского городского округа» (соисполнитель – МКУ «АХУ»);

Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» (соисполнитель – МКУ «АХУ»);

Отдельных мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» (соисполнитель – МКУ «АХУ»).

- На основании постановления от 17 июля 2024г № 1239-па в качестве соисполнители МП в паспорт программы включен МАУ «Городское хозяйство» (далее – МАУ «Горхоз»), аналогичное изменение внесено только в Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» (соисполнитель – МАУ «Горхоз»).

В паспортах: Подпрограммы №1 «Дорожная деятельность Партизанского городского округа»; Подпрограммы №2 «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» изменения не вносились, соисполнителем данных подпрограмм является МКУ «АХУ».

МАУ «Городское хозяйство» зарегистрировано 30.01.2024. На основании постановления администрации муниципального округа город Партизанск от 28.02.2025 №387-па, изменен тип учреждения МБУ «Городское хозяйство», регистрация от 14.03.2025 номер ЕГРЮЛ 1242500001930.

Администрацией изменения в программу не произведены, до настоящего времени соисполнителем программы является МКУ «АХУ», в части Подпрограмм №1 «Дорожная деятельность Партизанского городского округа»; Подпрограммы №2 «Благоустройство территорий Партизанского городского округа», не осуществляющего деятельность с марта 2024 года.

Следовательно, данные муниципальной программы не соответствуют фактическим данным об участниках и производителях работ в сфере дорожного хозяйства и благоустройства округа. Показатели, установленные в муниципальном задании МБУ «Городское хозяйство» в МП отсутствуют, что не подтверждает его участие в программе.

Кроме того, МКУ «АХУ» и МБУ «Городское хозяйство» не могут быть соисполнителями программы, в связи с отсутствием полномочий, являются участником программы, исполнителями работ (услуг).

Недостоверные сведения муниципальной программы и Подпрограмме №1 и №2 МБУ «Городское хозяйство» несет риски не обоснованного финансирования (субсидии на выполнение муниципального задания) и искажения отчетности.

2) Экспертизой «Отдельных мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» установлено:

Соисполнителем в паспорте указан МАУ «Горхоз» (с 17.07.2024).

Цель Отдельных мероприятий:

- содержание мест захоронений на территории Партизанского городского округа в соответствии с санитарно-экологическими требованиями;

- повышение доступности информации о местах захоронений.

Задачи Отдельных мероприятий:

-повышение качества содержания территории мест захоронений (кладбищ) в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

-обследование состояния мест захоронений и их учета, также формирование и ведение архива (базы данных) о местах захоронений лицах захороненных на них и лицах ответственных за места захоронения

Целевые индикаторы и показатели Отдельных мероприятий Программы - Доля проинвентаризированных кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Приморского края, в Партизанском городском округе.

По тексту раздела «Общая характеристика сферы реализации Отдельных мероприятий Программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития» отдельные мероприятия Программы позволяют решить самые значимые проблемы Партизанского городского округа, такие как: содержание мест захоронений.

Следовательно, на основании данных муниципальной программы на отдельные мероприятия производится финансирование только мероприятие -  содержание мест захоронения, что не соответствует размеру бюджетных ассигнований, запланированных в бюджете.

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Отдельных мероприятий МП составляет 51 188 785,12 рублей, в том числе: 2022 год – 3 400 000,00 рублей; 2023 год – 2 500 000,00 рублей; 2024 год – 12 515 956,50 рублей; 2025 год – 18 097 892,62 рублей; 2026 год – 14 674 936,00 рублей. Указанный объем не соответствует мероприятиям по содержанию мест захоронений.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию отдельных мероприятий средств краевого бюджета составляет  3 660 917,93 рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00  рублей, 2024 год – 572 645,00 рублей; 2025 год – 3 088 272,93 рублей; 2026 год – 0,00  рублей. Указанный объем соответствует мероприятиям по содержанию мест захоронений.

На основании пункта 1.3.1. Приложения №3 к муниципальной программе, основное мероприятие «Обеспечение сохранности и содержание мест захоронений». Финансирование данного мероприятия всего составляет  15 502 898,39 руб., в том числе: 2022 год – 3 400 000 руб., 2023 год- 2 500 000 руб., 2024 год – 3 1311 082,46 руб., 2025 год - 5 261 160,93 руб., 2026 год – 1 208 655 руб.

В отдельных мероприятиях программы при отсутствии в паспорте иных мероприятий, кроме содержания мест захоронения, запланированы ассигнования из местного бюджета в сумме 35 685 886,73 руб., в том числе: 2024 год - 9 382 874,04 руб., 2025 год - 12 836 731,69 руб., 2026 год - 13 466 281,00 руб.

Основания и обоснования планирования указанных ассигнований, мероприятия, показатели (индикаторы) в муниципальной программе отсутствуют.

Следовательно, необоснованно запланированы из бюджета ассигнования в размере 35 685 886,73 руб., в том числе: 2024 год - 9 382 874,04 руб., 2025 год - 12 836 731,69 руб., 2026 год - 13 466 281,00 руб.

Соисполнителем в паспорте «Отдельных мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» является МАУ «Горхоз».

По тексту раздела «Общая характеристика сферы реализации Отдельных мероприятий Программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития» соисполнители - отдел  строительства, МКУ «АХУ».

В пункте 1.3.2. Приложения №3 к муниципальной программе, основное мероприятие «Руководство и управление в сфере дорожного хозяйства», п.1.3.2.1 Мероприятие №1 «Руководство и управление  в сфере дорожного хозяйства и благоустройства».

При отсутствии в паспорте программы и подпрограмме иных (кроме содержания мест захоронений) целей, мероприятий и показателей (индикаторов) выделены ассигнования из местного бюджета сумме 35 685,9 тыс. руб., в том числе: 2024 год - 9 382,9 тыс. руб., 2025 год - 12 836,7 тыс. руб., 2026 год - 13 466,3 тыс. руб.

На основании Бюджетного кодекса РФ из местных бюджетов финансируются, в том числе следующие функциональные виды расходов:

содержание органов местного самоуправления;

формирование муниципальной собственности и управление ею;

муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;

благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;

организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением радиоактивных);

содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов;

организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

К собственности городского округа относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог (часть 9 статьи 6 Закона N 257-ФЗ).

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 13 Закона N 257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, городских округов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Следовательно, мероприятие «Руководство и управление в сфере дорожного хозяйства», и Мероприятие №1 «Руководство и управление  в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» (пункт 1.3.2. и пункт 1.3.2.1 Приложения №3 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей  средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников») не соответствует муниципальному заданию и требованиям законодательства.

3) Стоимость работ по осуществлению дорожной деятельности и благоустройству регулируется нормативно правовыми актами и законодательством.

Результатом предоставления субсидии в целях обеспечения организации реализации муниципальной программы является количество проведенных мероприятий, достигнутых целевых показателей, выполненных задач в рамках реализации проектов, на организацию реализации которых учреждению выделена субсидия.

В целях определения размера субсидии проводится анализ существующей структуры рынка работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, включая оценку состояния конкуренции на основе измеряемых критериев, а также разработки комплекса мер по развитию конкуренции в целях повышения качества и снижения стоимости работ, связанных с дорожным хозяйством.

Аналогично рассчитываются субсидии на благоустройство.

Размер субсидий определяется исходя из расчета и обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы расходов учреждения.

Результатом предоставления субсидий является количество подготовленных информационных и информационно-аналитических материалов, отчетов о проведенном анализе существующей структуры рынка работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, включая оценку состояния конкуренции на основе измеряемых критериев, а также о разработанном комплексе мер по развитию конкуренции в целях повышения качества и снижения стоимости работ, связанных с дорожным хозяйством.

Следовательно, размер субсидий на муниципальное задание (выполнение работ) в соответствии с законодательством определяется на основании сметы расходов учреждения на выполнение той или иной работы (услуги) и рыночной стоимости аналогичных работ.

Администрацией не учтено, что мероприятиями и показателями программы являются выполнение работ в сфере дорожной деятельности и благоустройства и расходы бюджета определяются на основании муниципального задания и стоимости работ, или контрактов на выполнение работ.

Таким  образом, расходы на содержание административно-управленческого персонала, в соответствии с бюджетным законодательством не могут  самостоятельным мероприятием и включаются в стоимость расходов бюджета на содержание дорог и благоустройство.

Показатели, установленные в муниципальном задании МБУ «Городское хозяйство» в МП отсутствуют.

Отсутствие МБУ «Городское хозяйство» в муниципальной программе и Подпрограмме №1 и №2, Отдельных мероприятий, несет риски не обоснованного финансирования Отдельных мероприятий и  предоставления субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению и искажению отчетности и сведений об исполнении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па».

4) На основании Постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 919-па

(ред. от 31.07.2025) утверждена государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края".

Приоритеты государственной политики в сфере развития транспортного комплекса Приморского края определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в следующих стратегических документах:

Конституции Российской Федерации;

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2018 года, N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года;

национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года N 2464-р;

транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года N 3363-р;

стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р;

государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596;

Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па.

В соответствии со стратегическими приоритетами формируются цели государственной программы:

обеспечение доли дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 89,09%;

доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до уровня не менее 61,0% и до нормативного состояния 87,8% опорной сети;

повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий Приморского края;

повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров Приморского края;

повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморского края.

Государственной программой установлен Порядок, условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, Порядок условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов),

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края  в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации, по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, при реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов), источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты.

В муниципальной программе аналогичные показатели государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края", отсутствуют.

5) Муниципальной программой «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» не предусмотрена  организация транспортного обслуживания населения муниципального округа город Партизанск».

Отдельная муниципальная программа по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном округе город Партизанск отсутствует.

В округе осуществляются пассажирские перевозки, которые частично финансируются из местного и краевого бюджетов.

6) Иные замечания по муниципальной программы:

- Текстовая часть муниципальной программы не соответствует требованиям, установленным пунктом  3.2.2  «Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением администрации Партизанского городского округа от 26.08.2013 № 890-па (далее -Порядок №890-па), в части:

а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития.

- Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями органов местного самоуправления, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

- В разделе 1 муниципальной программы отсутствует обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Партизанского городского округа.

В соответствии с положениями пункта 35 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования. Иными словами, программа взаимоувязывает основные направления и цели социально-экономического развития с необходимым финансовым обеспечением.

- Не соответствие требованиям, установленным пп. б пункта  3.2.2  Порядка №890-па

В Разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи Программы» не указаны приоритеты и цели деятельности в соответствующей сфере социально-экономического развития и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития не указаны.

Раздел не содержит связи показателей (индикаторов), целей и задач муниципальной программы.

- Не соответствие требованиям, установленным пп. в пункта  3.2.2  Порядка №890-па в) показатели (индикаторы) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Показатели (индикаторы) должны отражать, в том числе, прогноз изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Партизанского городского округа. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат реализации муниципальной программы, решение задач и достижение целей, а также должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных Указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации; отражать показатели региональных проектов.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи.

- В паспортах Подпрограмм №1 и №2, разделе V. «Механизм реализации Программы» ответственным исполнителем является Отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации, соисполнителем отдел строительства, МКУ «АХУ», что не соответствует фактической действительности учреждения.

- разделе V. «Механизм реализации Программы» Программы осуществляется посредством:

-размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

-предоставления субсидий, выделяемых из местного бюджета.

В данном разделе отсутствует механизм реализации программы МБУ «Городское хозяйство».

- В программу не внесены изменения при изменении статуса муниципального округа город Партизанск и наименований муниципальных органов и учреждений.

Заключение:

По результатам экспертно-аналитического мероприятия - экспертизы муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» (ред. постановления от 27.06.2025 №1009-па) и проекта постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа», Контрольно-счетная палата приходит к выводу о несоответствии постановлений требованиям бюджетного законодательства, нормативно правовым актам по разработке муниципальных программ и Порядку, утвержденному постановлением администрации Партизанского городского округа от 26.08.2013 №890-па.

Контрольно-счетная палата предлагает Администрации муниципального округа город Партизанск:

1) Устранить выявленные экспертизой нарушения (замечания), муниципальную программу привести в соответствие с требованиями законодательства и нормативными актами.

2)  Представить новый проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 15 ноября 2021 года №1868-па» на экспертизу.

3) По факту не устранения Отделом жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации замечаний по результатам экспертизы, повторных нарушений принять меры привлечения к дисциплинарной ответственности;

4) По факту необоснованного планированы из местного бюджета ассигнований на отдельные мероприятия программы, при отсутствии в паспорте иных мероприятий, кроме содержания мест захоронения, в размере 35 685 886,73 руб. ( 2024 год - 9 382 874,04 руб., 2025 год - 12 836 731,69 руб., 2026 год - 13 466 281,00 руб.), направить заключение в Финансовое управление администрации.

5) Представить информацию в Контрольно-счетную палату о принятых решениях и мерах в срок до 18.09.2025.

Председатель                                                                                     Е. А. Житяйкина