РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение

на проект постановления администрации Партизанского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 01.09.2016 №719-па».

10.03.2020                                                                                                           №29

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Партизанского городского округа, утвержденного решением Думы Партизанского городского округа от 26.09.2014 № 114-р в редакции от 31.01.2020 №187, ст.10 Положения «О бюджетном процессе в Партизанском городском округе», утвержденного решением Думы Партизанского городского округа от 27.03.2015 года №163-р в редакции от 07.11.2019 №158-р, пункта 1.4 плана работы Контрольной счетной палаты на 2020 год, Контрольно-счетной палатой Партизанского городского округа (далее – КСП ПГО) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Партизанского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 01.09.2016 №719-па» (далее – Проект постановления) и. о. председателя Контрольно – счетной палаты Партизанского городского округа Пикаловой Людмилой Николаевной на основании распоряжения и. о. председателя КСП ПГО от 10.03.2020 №01-04/35.

При подготовке настоящего заключения использованы следующие нормативные документы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 №306 «О совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам» в редакции от 02.01.2017 №3;

- Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 15);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в редакции от 27.12.2019 №521-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации" в редакции от 02.08.2019 №289-ФЗ;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы» в редакции от 27.12.2019 №911-па;

- Устав Партизанского городского округа (принят решением Думы Партизанского городского округа от 20.08.2008 N 58) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Дальневосточному федеральному округу 22.09.2008 N RU253090002008001) в редакции от 14.06.2019  №110-р;

- Решение Думы Партизанского городского округа от 10.12.2019 №169-р «О бюджете Партизанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 31.01.2020 №182-р

- Постановление администрации Партизанского городского округа от 01.09.2016  №719-па «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство  Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы» в редакции от 17.12.2019 №2155-па;

- Постановлением администрации ПГО от 26.08.2013 №890-па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ и оценке эффективности их реализации» в редакции от 16.02.2018 №214-па (далее – Порядок №890-па).

Проект постановления внесен на экспертизу в КСП ПГО Управлением жилищно – коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – Администрация ПГО) 10.03.2020 года (входящий номер 01-06/98) сопроводительным письмом от 10.03.2020 года №3-04/304.

- Ресурсное обеспечение программы в проекте постановления приведено в соответствии с решением Думы ПГО от 10.12.2019 №169-р «О бюджете Партизанского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 31.01.2020 №182-р.

Изменения, внесенные в программу, соответствуют п.4.4 Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ и оценке эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации ПГО от 25.04.2017 №756-па, а именно необходимостью приведения ресурсного обеспечения программы с решениями Думы ПГО о бюджете.

- На финансово – экономическую экспертизу предоставлены следующие документы:

- - проект постановления администрации ПГО «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 01.09.2016 №719-па»;

- - проект Сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы (приложение №1);

- - проект Перечня и краткого описания, реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий (приложение №2);

- - проект информации о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы (приложение №1);

- - пояснительная записка;

- - заключение на проект постановления  юридического отдела администрации ПГО.

- Проект постановления администрации ПГО «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы»  предусматривает внесение изменений в постановление администрации ПГО от 01.09.2016 №719-па «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы».

- Проект постановления предусматривает внесение изменений:

- - в раздел «Цели и задачи» паспорта программы и подпрограмм;

- - в раздел «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» паспорта программы и подпрограмм;

- - в раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы и в раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы и паспортов подпрограмм;

- - в главы 1, 2, 3 текстовой части программы;

- - приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложено в новой редакции;

- - приложение №2 «Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий» изложено в новой редакции;

- - изложено в новой редакции приложение №3 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы»  за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы» (приложение №1);

- - в раздел «Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета и внебюджетных источников» паспорта подпрограммы «Дорожная деятельность ПГО» на 2017 – 2021 годы» Программы, и в разделе 6 данной подпрограммы;

- - в раздел «Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета и внебюджетных источников» паспорта подпрограммы «Благоустройство территорий ПГО» на 2017 – 2021 годы» Программы, и в разделе 6 данной подпрограммы;

- - в раздел «Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета и внебюджетных источников» паспорта Отдельных мероприятий Программы, и в разделе 6 данной подпрограммы.

- В соответствии с требованием п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.196 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрацией ПГО необходимо соблюдение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов муниципальных учреждений, путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет». В соответствии с нормами п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.196 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на официальном сайте администрации ПГО www.partizansk.ru не размещены постановления Администрации ПГО «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы» на которое КСП ПГО дало заключение от 07.11.2019 №89, от 14.02.2020 №24.

В проекте постановления предусмотрено изменение в п. 1 раздела «Цели и задачи муниципальной программы», а именно:

- в действующей редакции  п. 1 целей программы звучит: «- развитие, содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения;»

- в редакции проекта постановления: «- развитие, содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;».

В проекте постановления предложена к утверждению дополнительная цель программы, а именно

- выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под многоквартирными домами, которые имеют статус «ранее учтенные».

Изменения соответствуют целям программы и бюджетным ассигнованиям, утвержденным в решении о бюджете округа на 2020 год и плановый период.

В проекте постановления в паспорт программы, ее текстовую часть, паспорта подпрограмм и соответственно в приложение №1 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» добавляются дополнительные индикаторы программы, а именно:

- увеличение площади ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- содержание мест захоронений (акарицидная обработка (уничтожение клещей), сбор и вывоз мусора, содержание дорог, скос травы);

- приведение в нормативное состояние кладбищ.

Изменения соответствуют целям программы и бюджетным ассигнованиям, утвержденным в решении о бюджете округа на 2020 год и плановый период.

Согласно Проекту постановления объем финансового обеспечения мероприятий Программы не изменен  (337 826,39 тыс. рублей), в том числе:

- в 2017 году объем финансового обеспечения не изменен и составляет 56 126,29 тыс. рублей;

- в 2018 году объем финансового обеспечения не изменен и составляет 70 303,11 тыс. рублей;

- в 2019 году  объем финансового обеспечения  не изменен и составляет 85 213,15 тыс. рублей);

- в 2020 году объем финансового обеспечения не изменен (75 527,83 тыс. рублей);

- в 2021 году  объем финансового обеспечения не изменен (до 50 656,0 тыс. рублей).

Объем финансового обеспечения Программы связан с изменениями следующих мероприятий.

Таблица №1

Тыс. рублей

| Направление мероприятия | Год | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | показатели согласно проекту постановления | отклонения проекта от утвержденных показателей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федер. Бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | всего | 337 826,39 | 337 826,39 | 0 | 0 | 118 488,22 | 219 338,17 |
|  | 2017 | 56 126,294 | 56 126,294 | 0 | 0 | 18 196,95 | 37 929,34 |
|  | 2018 | 70 303,11 | 70 303,11 | 0 | 0 | 32 600,0 | 37 703,11 |
|  | 2019 | 85 213,150 | 85 213,150 | 0 | 0 | 47 877,26 | 37 335,89 |
|  | 2020 | 75 527,83 | 75 527,83 | 0 | 0 | 19 814,0 | 55 713,83 |
|  | 2021 | 50 656,0 | 50 656,0 | 0 | 0 | 0 | 50 656,0 |
| - Подпрограмма «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | всего | 264 057,74 | 264 057,74 | 0 | 0 | 118 488,22 | 145 569,53 |
|  | 2017 | 46 772,99 | 46 772,99 | 0 | 0 | 18 196,95 | 28 576,04 |
|  | 2018 | 59 713,21 | 59 713,21 | 0 | 0 | 32 600,0 | 27 113,21 |
|  | 2019 | 73 148,54 | 73 148,54 | 0 | 0 | 47 877,26 | 25 271,28 |
|  | 2020 | 57 486,0 | 57 486,0 | 0 | 0 | 19 814,0 | 37 672,0 |
|  | 2021 | 26 937,0 | 26 937,0 | 0 | 0 | 0 | 26 937,0 |
| - Основное мероприятие: осуществление полномочий в области дорожного хозяйства | всего | 237 404,84 | 237 404,84 | 0 | 0 | 113 768,22 | 123 636,63 |
|  | 2017 | 40 137,94 | 40 137,94 | 0 | 0 | 18 196,96 | 21 940,14 |
|  | 2018 | 50 196,21 | 50 196,21 | 0 | 0 | 27 880,0 | 22 316,21 |
|  | 2019 | 73 148,54 | 73 148,54 | 0 | 0 | 47 877,26 | 25 271,28 |
|  | 2020 | 46 986,0 | 46 986,0 | 0 | 0 | 19 814,0 | 27 172,0 |
|  | 2021 | 26 937,0 | 26 937,0 | 0 | 0 | 0 | 26 937,0 |
| 1.1.1Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Островского, ул. Киевская в г. Партизанск | всего | 15 196,19 | 15 196,19 | 0 | 0 | 11 196,95 | 3 999,34 |
|  | 2017 | 13 996,194 | 13 996,194 | 0 | 0 | 11 196,95 | 2 799,24 |
|  | 2018 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Инженерные изыскания, корректировка и экспертиза проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в районе ул. Сливовая, ул. Марата, ул. Покровская в г. Партизанск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего | 146 336,16 | 146 336,16 | 0 | 0 | 98 757,26 | 47 578,9 |
|  | 2017 | 13804,80 | 13804,80 | 0 | 0 | 7 000,0 | 6804,80 |
|  | 2018 | 37070,21 | 37070,21 | 0 | 0 | 27 880,0 | 9190,21 |
|  | 2019 | 58 539,15 | 58 539,15 | 0 | 0 | 47 877,26 | 10661,89 |
|  | 2020 | 27 172,0 | 27 172,0 | 0 | 0 | 16 000,0 | 11 172,0 |
|  | 2021 | 9 750,0 | 9 750,0 | 0 | 0 | 0 | 9 750,0 |
| 1.1.4 Нанесение горизонтальной дорожной разметки | всего | 5 191,3 | 5 191,3 | 0 | 0 | 0 | 5 191,3 |
|  | 2017 | 927,3 | 927,3 | 0 | 0 | 0 | 927,3 |
|  | 2018 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 |
|  | 2019 | 864,00 | 864,00 | 0 | 0 | 0 | 864,00 |
|  | 2020 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 |
|  | 2021 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 |
| 1.1.5 Проектирование и установка объектов регулирования дорожного движения | всего | 2 065,5 | 2 065,5 | 0 | 0 | 0 | 2 065,5 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 226,0 | 226,0 | 0 | 0 | 0 | 226,0 |
|  | 2019 | 697,5 | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 697,5 |
|  | 2020 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  | 2021 | 842,0 | 842,0 | 0 | 0 | 0 | 842,0 |
| 1.1.6 Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 64 501,69 | 64 501,69 | 0 | 0 | 0 | 64 501,69 |
|  | 2017 | 11 408,0 | 11 408,0 | 0 | 0 | 0 | 11 408,0 |
|  | 2018 | 10 700,0 | 10 700,0 | 0 | 0 | 0 | 10 700,0 |
|  | 2019 | 13 047,89 | 13 047,89 | 0 | 0 | 0 | 13 047,89 |
|  | 2020 | 14 200,0 | 14 200,0 | 0 | 0 | 0 | 14 200,0 |
|  | 2021 | 15 145,00 | 15 145,00 | 0 | 0 | 0 | 15 145,00 |
| 1.1.7 Разработка, экспертиза проектной документации, включая топографо – геодезические работы | всего | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | всего | 3 814,0 | 3 814,0 | 0 | 0 | 0 | 3 814,0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 3 814,0 | 3 814,0 | 0 | 0 | 0 | 3 814,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Основное мероприятие: исполнении наказов избирателей | всего | 26 652,9 | 26 652,9 | 0 | 0 | 4 720,0 | 21 932,9 |
|  | 2017 | 6 635,9 | 6 635,9 | 0 | 0 | 0 | 6 635,0 |
|  | 2018 | 9 517,0 | 9 517,0 | 0 | 0 | 4 720,0 | 4797 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 10 500,0 | 10 500,0 | 0 | 0 | 0 | 10 500,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по наказам избирателей | всего | 15 460,0 | 15 460,0 | 0 | 0 | 4 720,0 | 10 740,0 |
|  | 2017 | 5 020,0 | 5 020,0 | 0 | 0 | 0 | 5020,0 |
|  | 2018 | 8 900,0 | 8 900,0 | 0 | 0 | 4 720,0 | 4 180,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 1 540,0 | 1 540,0 | 0 | 0 | 0 | 1 540,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, посадочных площадок к автобусным павильонам по наказам избирателей |  | 1 044,5 | 1 044,5 | 0 | 0 | 0 | 1 044,5 |
|  | 2017 | 744,50 | 744,50 | 0 | 0 | 0 | 744,50 |
|  | 2018 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.Содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей |  | 1 988,4 | 1 988,4 | 0 | 0 | 0 | 1 988,4 |
|  | 2017 | 871,4 | 871,4 | 0 | 0 | 0 | 871,4 |
|  | 2018 | 317,0 | 317,0 | 0 | 0 | 0 | 317,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства |  | 8 160,0 | 8 160,0 | 0 | 0 | 0 | 8 160,0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 8 160,0 | 8 160,0 | 0 | 0 | 0 | 8 160,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2.Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | всего | 54 725,74 | 54 725,74 | 0 | 0 | 0 | 54 725,74 |
|  | 2017 | 7 972,0 | 7 972,0 | 0 | 0 | 0 | 7 972,0 |
|  | 2018 | 10 089,90 | 10 089,90 | 0 | 0 | 0 | 10 089,90 |
|  | 2019 | 10 064,61 | 10 064,61 | 0 | 0 | 0 | 10 064,61 |
|  | 2020 | 11 541,83 | 11 541,83 | 0 | 0 | 0 | 11 541,83 |
|  | 2021 | 15 057,0 | 15 057,0 | 0 | 0 | 0 | 15 057,0 |
| 2.1. Основное мероприятие: осуществление полномочий в области благоустройства | всего | 52 698,64 | 52 698,64 | 0 | 0 | 0 | 52 698,64 |
|  | 2017 | 6 128,3 | 6 128,3 | 0 | 0 | 0 | 6 128,3 |
|  | 2018 | 9 906,9 | 9 906,9 | 0 | 0 | 0 | 9 906,9 |
|  | 2019 | 10 064,61 | 10 064,61 | 0 | 0 | 0 | 10 064,61 |
|  | 2020 | 11 541,83 | 11 541,83 | 0 | 0 | 0 | 11 541,83 |
|  | 2021 | 15 057,0 | 15 057,0 | 0 | 0 | 0 | 15 057,0 |
| 2.1.1 благоустройство территории города | всего | 9 993,48 | 9 993,48 | 0 | 0 | 0 | 9 993,48 |
|  | 2017 | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 |
|  | 2018 | 1 693,7 | 1 693,7 | 0 | 0 | 0 | 1 693,7 |
|  | 2019 | 1 933,6 | 1 933,6 | 0 | 0 | 0 | 1 933,6 |
|  | 2020 | 2 711,18 | 2 711,18 | 0 | 0 | 0 | 2 711,18 |
|  | 2021 | 3 105,0 | 3 105,0 | 0 | 0 | 0 | 3 105,0 |
| 2.1.2 Ремонт уличной дренажной системы и системы ливневой канализации, проектные и изыскательские работы на строительство уличной дренажной системы и системы ливневой канализации | всего | 2 338,72 | 2 338,72 | 0 | 0 | 0 | 2 338,72 |
|  | 2017 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  | 2018 | 403,3 | 403,3 | 0 | 0 | 0 | 403,3 |
|  | 2019 | 1 035,42 | 1 035,42 | 0 | 0 | 0 | 1 035,42 |
|  | 2020 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Озеленение территории городского округа | всего | 11 428,49 | 11 428,49 | 0 | 0 | 0 | 11 428,49 |
|  | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 |
|  | 2018 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 |
|  | 2019 | 2 094,59 | 2 094,59 | 0 | 0 | 0 | 2 094,59 |
|  | 2020 | 2 399,86 | 2 399,86 | 0 | 0 | 0 | 2 399,86 |
|  | 2021 | 2 434,00 | 2 434,00 | 0 | 0 | 0 | 2 434,00 |
| 2.1.4 Содержанием сетей уличного освещения территорий | всего | 23 139,2 | 23 139,2 | 0 | 0 | 0 | 23 139,2 |
|  | 2017 | 3 178,30 | 3 178,30 | 0 | 0 | 0 | 3 178,30 |
|  | 2018 | 5 209,90 | 5 209,90 | 0 | 0 | 0 | 5 209,90 |
|  | 2019 | 4 501,0 | 4 501,0 | 0 | 0 | 0 | 4 501,0 |
|  | 2020 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 |
|  | 2021 | 5 250,0 | 5 250,0 | 0 | 0 | 0 | 5 250,0 |
| 2.1.5 Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения |  | 5 698,76 | 5 698,76 | 0 | 0 | 0 | 5 698,76 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2020 | 930,76 | 930,76 | 0 | 0 | 0 | 930,76 |
|  | 2021 | 4 268,0 | 4 268,0 | 0 | 0 | 0 | 4 268,0 |
| 2.1.6 Устройство автобусных павильонов | 2017 2018 2019 2020 2021 | 100,00 0 100,00 0 0 0 | 100,00 0 100,00 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 100,00 0 100,00 0 0 0 |
| 2.2 Основное мероприятие: исполнение наказов избирателей | всего | 2027,1 | 2027,1 | 0 | 0 | 0 | 2027,1 |
|  | 2017 | 1 844,1 | 1 844,1 | 0 | 0 | 0 | 1 844,1 |
|  | 2018 | 183,0 | 183,0 | 0 | 0 | 0 | 183,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 Ремонт подпорных уличных стенок в районе жилых домов, проектные и изыскательские работы на строительство подпорных уличных стенок в районе жилых домов по наказам избирателей | всего | 129,9 | 129,9 | 0 | 0 | 0 | 129,9 |
|  | 2017 | 129,9 | 129,9 | 0 | 0 | 0 | 129,9 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Ремонт сетей уличного освещения, проектные и изыскательские работы на строительство и ремонт сетей уличного освещения по наказам избирателей | всего | 666,4 | 666,4 | 0 | 0 | 0 | 666,4 |
|  | 2017 | 666,4 | 666,4 | 0 | 0 | 0 | 666,4 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 Установка малых архитектурных форм по наказам избирателей | всего | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |
|  | 2017 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 .4 Проектирование и строительство автобусных павильонов по наказам избирателей |  | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
|  | 2017 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 Обустройство, ремонт контейнерных мусорных площадок по наказам избирателей |  | 262,00 | 262,00 | 0 | 0 | 0 | 262,00 |
|  | 2017 | 217,00 | 217,00 | 0 | 0 | 0 | 217,00 |
|  | 2018 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 Ремонт пешеходных мостиков | всего | 180,8 | 180,8 | 0 | 0 | 0 | 180,8 |
|  | 2017 | 180,8 | 180,8 | 0 | 0 | 0 | 180,8 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Ремонт бетонных уличных маршей | всего | 138,0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 | 138,0 |
|  | 2017 | 138,0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 | 138,0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Отдельные мероприятия программы | всего | 19 042,9 | 19 042,9 | 0 | 0 | 0 | 19 042,9 |
|  | 2017 | 1 380,9 | 1 380,9 | 0 | 0 | 0 | 1 380,9 |
|  | 2018 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2019 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
|  | 2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0 | 0 | 0 | 6 500,0 |
|  | 2021 | 8 662,0 | 8 662,0 | 0 | 0 | 0 | 8 662,0 |
| 3.1 Основное мероприятие: обеспечение сохранности и содержания мест захоронений | всего | 18 042,9 | 18 042,9 | 0 | 0 | 0 | 18 042,9 |
|  | 2017 | 1 380,9 | 1 380,9 | 0 | 0 | 0 | 1 380,9 |
|  | 2018 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2019 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  | 2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0 | 0 | 0 | 6 500,0 |
|  | 2021 | 8 662,0 | 8 662,0 | 0 | 0 | 0 | 8 662,0 |
| 3.1.1 Содержание мест захоронений | всего | 5 380,9 | 5 380,9 | 0 | 0 | 0 | 5 380,9 |
|  | 2017 | 1 380,9 | 1 380,9 | 0 | 0 | 0 | 1 380,9 |
|  | 2018 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2019 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 |
|  | 2020 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 |
|  | 2021 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 |
| 3.1.2 Приведение в нормативное состояние кладбищ | всего | 12 662,0 | 12 662,0 | 0 | 0 | 0 | 12 662,0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0 | 0 | 0 | 5 500,0 |
|  | 2021 | 7 162,0 | 7 162,0 | 0 | 0 | 0 | 7 162,0 |
| 3.2.Основное мероприятие «Земельно- кадастровые работы в сфере благоустройства» | всего | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |
|  | 2019 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 |

Внесение изменений в ресурсное обеспечение программы обусловлено внесением изменений в решение о бюджете ПГО на 2020 год (решение Думы ПГО от 10.12.2019 №169-р в редакции от 31.01.2020 №182-р).

Заключение:

По итогам проведения финансово – экономической экспертизы проекта постановления администрации ПГО «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство  Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы» Контрольно – счетной палатой Партизанского городского округа выявлено:

В соответствии с нормами п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.196 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на официальном сайте администрации ПГО www.partizansk.ru не размещены постановления Администрации ПГО «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа» на 2017 - 2021 годы» на которое КСП ПГО дало заключение от 07.11.2019 №89, от 14.02.2020 №24.

И. о. председателя Контрольно – счетной палаты

Партизанского городского округа                                                         Л. Н. Пикалова