РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Партизанского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 - 2024 годы».

08 августа 2019 года                                                                                             №70

- Настоящее заключение на проект постановления администрации Партизанского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы» (далее – Проект программы) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, Положения о Контрольно – счетной палате Партизанского городского округа, утвержденного решением Думы Партизанского городского округа от 26 сентября 2014 года № 114-Р в редакции от 30.03.2018 №505, ст.10 Положения «О бюджетном процессе в Партизанском городском округе», утвержденного решением Думы Партизанского городского округа от 27.03.2015 года №163-р в редакции от 30.10.2018 №33-р и пункта 1.4. плана работы Контрольно-счетной палаты Партизанского городского округа на 2019 года, распоряжения и. о. Председателя Контрольно – счетной палаты ПГО от 02.08.2019 №01-04/88.

При подготовке настоящего заключения использованы следующие нормативные документы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 09.05.2018) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- Паспорт национального проекта «Экология», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в редакции от 01.05.2019 №87-ФЗ, с изменениями Постановлением Конституционного суда РФ от 03.07.2019 №26-п;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в редакции от 09.07.2016 №654 (далее – постановление Правительства РФ №1317);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" в редакции от 10.02.2017 №165;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» в редакции от 10.02.2017 №172 (далее – Концепция);

- Закон Приморского края от 20.10.2008 года № 324-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

- Закон Приморского края от 24.12.2018 №418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 2021 годов» в редакции от 31.05.2019 №507-КЗ;

- Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2014 N 566-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края" в редакции от 07.05.2019 №272-па;

- Постановление Администрации Приморского края 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы «Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Приморского края» в редакции от 16.07.2019 №454-па;

- Устав Партизанского городского округа (принят решением Думы Партизанского городского округа от 20.08.2008 N 58) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Дальневосточному федеральному округу 22.09.2008 N RU253090002008001) в редакции от 25.01.2019  №67-р;

- Решение Думы Партизанского городского округа от 19.12.2018 №59-р «О бюджете Партизанского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 18.06.2019 №115-р;

- Решение Думы Партизанского городского округа от 27.03.2015 N 163-Р (ред. от 30.10.2018) "Положение о бюджетном процессе в Партизанском городском округе" в редакции от 30.10.2018 №33-р;

- Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценке эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации ПГО от 26.08.2013 №890-па в редакции от 16.02.2018 №214-па (далее – Порядок №890-па);

- Постановление администрации Партизанского городского округа от 01.06.2018 №650-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Партизанского городского округа на 2019 год».

- Проект программы предоставлен на экспертизу Управлением жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО 01.08.2019 года (вх. №01-06/230) сопроводительным письмом от 31.07.2019 №3-04/3-04/888.

- В соответствии с п. 2.7 Порядка №890-па срок предоставления проекта муниципальной программы на экспертизу в Контрольно – счетную палату не позднее 01 июля для получения заключения.

- Срок направления Проекта программы на экспертизу противоречит нормам пункта 2.7 Порядка №890-па, так как проект программы предоставлен на экспертизу в КСП ПГО 01.08.2019 года, то есть на 31 день позже установленного срока.

- На финансово – экономическую экспертизу Управлением жилищно – коммунального комплекса Администрации Партизанского городского округа (далее – Управление ЖКК) предоставлены следующие документы:

- - проект постановления Администрации ПГО «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»;

- - проект муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»;

- - проект паспорта муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»;

- - проект приложения №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»;

- - проект приложения №2 к муниципальной программе «Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»;

- - проект приложения №3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка, привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»;

- - копия листа согласования;

- - копия заключения на предмет коррупционных факторов;

- - пояснительная записка.

- На экспертизу не предоставлено заключение отдела экономики Управления экономики и собственности администрации ПГО (п. 2.6. Порядка №890-па).

Проект программы разработан в соответствии с п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральным проектом «Чистая вода» национального проекта «Экология», пп.4 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.4 п. 1 ст. 5, пп.13 п.1 ст. 29 Устава Партизанского городского округа, паспортом подпрограммы №6 и «Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения», утвержденным постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края».

Финансовое обеспечение мероприятий в проекте программы предусмотрено за счет средств из федерального, краевого бюджетов и бюджета Партизанского городского округа исходя из потребности финансирования мероприятий программы.

В соответствии с п. 2 «Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения», утвержденного постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па, целью софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по организации водоснабжения населения. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в первую очередь при условии наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятии по организации водоснабжения населения.

Указанные направления являются основой для разработки проекта Программы.

Порядок разработки муниципальных программ утвержден постановлением администрации ПГО от 26.08.2013 №890-па в редакции от 16.02.2018 №214-па (далее – Порядок №890-па).

- В соответствии с пунктом 2.1 Порядка №890-па разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ  Партизанского городского округа на 2020 год утвержден постановлением администрации ПГО от 31.05.2019 №834-па. Муниципальная программа «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» в перечень муниципальных программ на 2020 год включена под номером 20.

- Разработку проекта Программы осуществлял Отдел жизнеобеспечения Управления жилищно – коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

В приоритет проекта программы поставлено проектирование и строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская в селе Углекаменск для обеспечения потребителей услуг централизованного водоснабжения водой, соответствующей ГОСТу.  Существующая водонапорная башня  и насосная станция 1949 года постройки находятся  в аварийном состоянии после прошедших тайфунов, подача питьевой воды потребителям  осуществляется без очистки и не соответствует ГОСТу, нормам и требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды.  Указанный приоритет является основополагающим федерального проекта «Чистая вода», включенного в национальный проект «Экология».

Также  приоритетом программы является ремонт муниципальных сетей коммунального  значения (сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения), которые имеют высокий процент  износа и требуют оперативного ремонта в случае возникшей аварийной ситуации на этих сетях.

- В соответствии с п. 3.2 Порядка №890-па муниципальная программы должна иметь следующую структуру:

- - паспорт муниципальной программы, форма утверждена в приложении №1 к порядку;

- - текстовая часть программы, которая состоит из 7 частей;

- - подпрограммы.

- В рамках экспертизы проведен анализ соответствия и содержания паспорта проекта программы к требованиям, утвержденным в Порядке №890-па.

- Таблица №1

| - Требования к содержанию паспорта программы согласно приложению №1 Порядка №890-па | - Содержание паспорта в проекте Программы |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Определен. - Отдел строительства Управления жилищно – коммунального комплекса администрация Партизанского городского округа. |
| - Соисполнитель муниципальной программы | - Определен в лице отдела жизнеобеспечения Управления жилищно – коммунального комплекса администрация Партизанского городского округа. |
| - Структура муниципальной программы: - Подпрограммы - Отдельные мероприятия | - В проекте подпрограммы в структуре не предусмотрены. - Программа состоит из отдельных мероприятий. |
| - Цель муниципальной программы | - определена |
| - Задачи муниципальной программы | - определены |
| - Показатели муниципальной программы | - определены |
| - Сроки реализации муниципальной программы | - определены |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ | - определен |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - определены |

В проекте программы исполнитель определен в лице Отдела строительства управления жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО. Соисполнитель программы в проекте паспорта определен в лице отдела жизнеобеспечения Управления жилищно – коммунального комплекса администрация Партизанского городского округа.

- В соответствии пп. «а» п. 3.2.2 Порядка №890-па общая характеристика  реализации муниципальной программы должна раскрыть проблему, включая анализ ее возникновения, обоснования необходимости ее решения.

- В текстовой части проекта программы раскрыта проблема и ее решение по проектированию и строительству водозабора в с. Углекаменск ПГО.

Другим мероприятием в проекте программы является ремонт муниципальных сетей коммунального  значения (сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения), которые имеют высокий процент  износа и требуют оперативного ремонта в случае возникшей аварийной ситуации на этих сетях. В текстовой части не раскрыта проблема аварийных муниципальных коммунальных сетей, отсутствует информация о количестве и составе аварийных муниципальных сетей. Отсутствует информация о нахождении в реестре муниципальной собственности, реестре муниципальной казны аварийных муниципальных сетей и сведения их паспортизации.

В проекте программы определена ее цель:

«-	   обеспечить проектирование строительства водозабора «Северный» на реке Партизанская  в селе Углекаменск;

-   обеспечить строительство водозабора «Северный» на реке Партизанская  в селе Углекаменск;

-	 обеспечить снижение количества случаев аварийных ситуаций на     муниципальных сетях коммунального  значения Партизанского городского округа».

В части проектирования и строительства водозабора с. Углекаменск в федеральном проекте «Чистая вода» поставлена цель повышения качества питьевой воды для населения, что соответствует п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204. В свою очередь в подпрограмме №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па, поставлена цель: «Гарантированное обеспечение населения Приморского края питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно – эпидемиологическими правилами».

Формулировка цели программы в части ремонта аварийных сетей не содержит планируемых итогов реализации программы и полностью соответствует задаче программы и ее индикатору.

Таким образом, цель программы не соответствует п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204, подпрограмме №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па в части проектирования и строительства водонапорной башни. Формулировки цели программы по ремонту аварийный сетей не содержит планируемых итогов реализации программы.

В проекте программы определены три задачи:

-  осуществить проектирование  строительства  водозабора «Северный» на реке Партизанская в   села Углекаменск;

- осуществить  строительство  водозабора «Северный» на реке Партизанская  для  потребителей в селе Углекаменск;

-  снизить количество случаев аварийных ситуаций  на  муниципальных  сетях коммунального значения  Партизанского городского округа;

В части проектирования и строительства водозабора с. Углекаменск в п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 поставлена задача повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки. В свою очередь в подпрограмме №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па, поставлены задачи:

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно – химическим показателям;

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Таким образом, формулировка задач в проекте программы противоречит задачам повышения качества питьевой воды, поставленным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 и паспорте подпрограммы №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па.

В соответствии с пп. «г» п. 3.2.2 Порядка №890-па перечень мероприятий муниципальной программы и порядок их выполнения оформляется в виде приложения и указывается в текстовой части программы. Основным требованием формирования Перечня мероприятий является группировка их по основным мероприятиям.

В проекте программы не предусмотрены основные мероприятия. Исходя из задач, поставленных в проекте программы, необходимо сформировать два основных направления, в том числе:

- по одному основному направлению включить мероприятии по проектированию и строительству водозабора в с. Углекаменск;

- по второму основному мероприятию включить мероприятия по ремонту аварийных муниципальных сетей коммунального значения.

В соответствии с пп. «в» п. 3.2.2 Порядка №890-па показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать ее приоритетам, целям и задачам.

В паспорте программы, разделе 3 текстовой части паспорта программы и в приложении №1 указаны следующие показатели (индикаторы) проекта программы:

- проектирование  строительства  водозабора «Северный» на реке Партизанская в   села Углекаменск;

- строительство  водозабора «Северный» на реке Партизанская  для  потребителей в селе Углекаменск;

-   снижение количества  случаев аварийных ситуаций на муниципальных сетях коммунального значения Партизанского городского округа.

В федеральном проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология», паспорте подпрограммы №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па утвержден показатель (индикатор) исполнения программ: «Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества».

Проектирование и строительство водозабора нацелено в первую очередь на обеспечение жителей с. Углекаменск качественной питьевой водой, поэтому индикаторы в проекте программы не отражают прогноз изменений состояния социальной проблемы развития Партизанского городского округа, в части водоснабжения населения.

Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы указан в паспорте программы, его текстовой части, в приложении №3 к программе, в сумме 131 900,0 тыс. рублей (2020 год – 9 900,0 тыс. рублей, 2021 год – 120 500 тыс. рублей, 2022 год – 500,0 тыс. рублей, 2023 год – 500,0 тыс. рублей, 2024 год – 500,0 тыс. рублей) за счет средств из федерального и краевого бюджетов и бюджета Партизанского городского округа.

Объем финансового обеспечения рассчитан исходя из тенденций расходов 2019 года на ремонт муниципальных сетей коммунального значения и потребности на проектирование и строительство водозабора.

Прогнозная оценка расходов за счет средств бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям и задачам муниципальной программы приведена в приложении № 3 к Проекту программы и таблице №2.

Таблица №2

Тыс. рублей

| Направление мероприятия | Год | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект программа |  |  |  |
|  |  |  | Федер. Бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная Программа «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе |  | 131 900,0 | 120000,0 | 9 324,8 | 2 575,2 |
|  | 2020 | 9 900,0 | 0 | 9 324,8 | 575,2 |
|  | 2021 | 120 500,0 | 120000,0 | 0 | 500,0 |
|  | 2022 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2024 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| - Основное мероприятие: Осуществление полномочий в области коммунального хозяйства |  | 131 900,0 | 120000,0 | 9 324,8 | 2 575,2 |
|  | 2020 | 9 900,0 | 0 | 9 324,8 | 575,2 |
|  | 2021 | 120 500,0 | 120000,0 | 0 | 500,0 |
|  | 2022 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2024 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| - Проектирование строительства водозабора «Северный» на реке «Партизанская» для водоснабжения с.Углекаменск |  | 9 400,0 | 0 | 9 324,8 | 75,2 |
|  | 2020 | 9 400,0 | 0 | 9 324,8 | 75,2 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 0Строительство водозабора «Северный» на реке0 «Партизанская» для водоснабжения с.Углекаменск |  | 120 000,0 | 120 000 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 120 000,0 | 120000,0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ремонт муниципальных сетей коммунального значения |  | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 |
|  | 2020 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2021 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2022 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  | 2024 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 |

Управление и  контроль за реализацией муниципальной программы определен в разделе 5 Порядка №890-па. В проекте постановления отсутствует информация о возложении контроля исполнения мероприятий программы на заместителя Главы администрации ПГО по курируемому вопросу.

Реализация мероприятий в проекте муниципальной программы рассчитан на период с 2020 по 2024 годы, срок реализации мероприятий (приложение №2 к проекту программы) рассчитан на период с 2020 года по 2024 год.

Выводы и предложение:

По итогам, проведенной финансово – экономической экспертизы Контрольно – счетная палата Партизанского городского округа считает необходимым предложить Главе администрации Партизанского городского округа доработать проект постановления администрации Партизанского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы»  в связи выявленными противоречиями отдельных положений к «Порядку принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценке эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации ПГО от 26.08.2013 №890-па в редакции от 16.02.2018 №214-па, в том числе:

- На экспертизу не предоставлено заключение отдела экономики Управления экономики и собственности администрации ПГО (п. 2.6. Порядка №890-па);

- Одним из мероприятий в проекте программы является ремонт муниципальных сетей коммунального  значения (сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения), которые имеют высокий процент  износа и требуют оперативного ремонта в случае возникшей аварийной ситуации на этих сетях. В текстовой части не раскрыта проблема аварийных муниципальных коммунальных сетей, отсутствует информация о количестве и составе аварийных муниципальных сетей. Отсутствует информация о нахождении в реестре муниципальной собственности, реестре муниципальной казны аварийных муниципальных сетей и сведения их паспортизации;

- Цель программы не соответствует п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204, подпрограмме №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па в части проектирования и строительства водонапорной башни. Формулировки цели программы по ремонту аварийных сетей не содержит планируемых итогов реализации программы;

- Формулировка задач в проекте программы противоречит задачам повышения качества питьевой воды, поставленным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 и паспорте подпрограммы №6 «Чистая вода Приморского края», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па;

- В проекте программы не предусмотрены основные мероприятия. Исходя из задач, поставленных в проекте программы, необходимо сформировать два основных направления, в том числе:

- по одному основному направлению  включить мероприятия по проектированию и строительству водозабора в с. Углекаменск;

- по второму основному мероприятию включить мероприятия по ремонту аварийных муниципальных сетей коммунального значения;

6. Проектирование и строительство водозабора нацелено в первую очередь на обеспечение жителей с. Углекаменск качественной питьевой водой, поэтому индикаторы в проекте программы не отражают прогноз изменений состояния социальной проблемы развития Партизанского городского округа, в части водоснабжения населения;

7. В проекте постановления отсутствует информация о возложении контроля исполнения мероприятий программы на заместителя Главы администрации ПГО по курируемому вопросу.

Доработанный проект муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа» на 2020 – 2024 годы» предлагаем предоставить на повторную экспертизу.

И. о. Председателя Контрольно – счетной палаты

Партизанского городского округа                                                               Л. Н. Пикалова